|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 张海 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 优化法律法规查找内容 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 添加法律法规介绍内容 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 统一所有成员代码，并实现模拟法庭、法律法规查找功能 | 否 | 推迟到第12周完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 多组织会议以便了解所有人的工作进度，并且清晰告知所有人任务。 | | | |
| **小 结** | 第11周任务较为艰巨、未能按时完成，需推迟完成。 | | |