**由于代码工程量较大，代码的连接性出现一些问题，软件的开发任务的截止时间延迟一周，本周未完成任务放入下个周计划当中。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 张海 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 优化法律法规查找内容 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 添加法律法规介绍内容 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 统一所有成员代码，并实现模拟法庭、法律法规查找功能 | 否 | 推迟到第12周完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 多组织会议以便了解所有人的工作进度，并且清晰告知所有人任务。 | | | |
| **小 结** | 第11周任务较为艰巨、未能按时完成，需推迟完成。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 杨霄 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
| 1 | 优化模拟法庭房间界面 | 是 | 2021年5月11日 |
| 2 | 编写模拟法庭房间界面设计 | 是 | 2021年5月11日 |
| 3 | 实现模拟法庭房间列表界面 | 是 | 2021年5月11日 |
| 4 | 编写模拟法庭房间列表设计 | 是 | 2021年5月11日 |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成优秀。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 龙思 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 优化主页面设计 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 编写主页面设计文档 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 测试主页面设计 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 编写主页面测试文档 | 是 | 2021年5月11日 |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成优秀。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 崔菁菁 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 优化登录注册界面 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 编写登录注册界面设计文档 | 是 | 2021年5月11日 |
|  | 实现登陆注册数据库存储 | 是 | 2021年5月11日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成较为优秀。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 王佳琦 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 测试登录注册界面 | 是 | 2021年5月12日 |
|  | 测试登录注册数据库 | 否 | 作为下周计划 |
|  | 编写此次测试的测试报告 | 是 | 2021年5月12日 |
|  | 会议记录 |  | 会议召开2小时内提交 |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成较为良好。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 黄瑾行 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 测试模拟法庭房间界面 | 是 | 2021年5月13日 |
|  | 测试模拟法庭房间列表界面 | 是 | 2021年5月13日 |
|  | 编写模拟法庭房间界面、模拟法庭房间列表界面测试文档 | 是 | 2021年5月13日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成较为良好。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 张盛吉 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 测试法律法规查找界面 | 是 | 2021年5月13日 |
|  | 测试法律法规显示界面 | 是 | 2021年5月13日 |
|  | 编写测试报告 | 是 | 2021年5月13日 |
|  | 设计个人中心界面、并编写个人中心界面设计报告 | 否 | 作为下周任务计划 |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成良好。 | | |
| **第** 11 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 杨寿才 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年5月8日 | **结束时间** | 2021年5月14日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 优化案例显示界面 | 否 | 作为下周任务计划 |
|  | 测试案例显示界面 | 否 | 作为下周任务计划 |
|  | 编写案例显示界面设计报告 | 否 | 作为下周任务计划 |
|  | 编写案例显示界面测试报告 | 否 | 作为下周任务计划 |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第11周任务完成较差。 | | |