|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 张海 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 编写法律法规查找模块 | 是 | 2021年4月28日 |
|  | 编写法律法规内容界面 | 是 | 2021年4月28日 |
|  | 汇总所有成员这一周所开发程序 | 杨霄 | 2021年4月30日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 多组织会议以便了解所有人的工作进度，并且清晰告知所有人任务。 | | | |
| **小 结** | 第9周任务提前完成、组员表现较为优秀，编程不懂的都相互询问。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 杨霄 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
| 1 | 完成网站后端搭建 | 是 | 2021年4月26日 |
| 2 | 完成turn服务器搭建 | 是 | 2021年4月28日 |
| 3 | 完成网站简单框架搭建 | 是 | 2021年4月28日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成优秀。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 龙思 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 程序编写主页面 | 是 | 2021年4月28日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成优秀。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 崔菁菁 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 程序编写登录注册界面 | 是 | 2021年4月28日 |
|  | 会议记录 | 是 | 开会完2小时内已经提交 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成较为优秀，会议正常召开。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 王佳琦 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 完成前端交互模块的编写 | 是 | 2021年4月28日 |
|  | 完成stun服务器搭建 | 是 | 与黄瑾行代码重复、未做好合作分工 |
|  | 完成服务器维护 | 是 | 缺少维护文档 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成较为良好。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 黄瑾行 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 完成前端交互模块的编写 | 是 | 2021年4月28日 |
|  | 完成stun服务器搭建 | 是 | 与王佳琦代码重复、未做好合作分工 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成较为良好。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 张盛吉 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 完成前端视频显示模块的编写 | 是 | 2021年4月28日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成较为良好。 | | |
| **第** 9 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 杨寿才 | **开发小组** | 18软件2班 张海组 |
| **开始时间** | 2021年4月24日 | **结束时间** | 2021年4月30 日 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 完成案例界面编写 | 否 | 2021年4月28日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **获得的帮助** | | | |
| 无 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 无 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 无 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 无 | | | |
| **小 结** | 第9周任务完成较为良好。 | | |